Project Web Access 참조 가이드 팀 구성원용
이 섹션에서는 Project Web Access에서 수행하는 일반적인 팀 구성원 작업에 대해 설명합니다. 팀 구성원은 Project Web Access를 다음 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 프로젝트 작업의 상태 기록 팀 구성원은 관리자가 작업의 완료 상태나 진행 상황을 정확하게 추적할 수 있도록 내 작업 페이지에 작업 상태를 입력할 수 있습니다. 작업표에 시간 기록 작업표에는 작업, 프로젝트, 기타 항목 등에 실제 소요된 작업 시간이 기록되며 이 작업표는 사용률, 청구 가능한 작업 시간 및 시간을 기준으로 한 기타 측정 값을 추적할 때 중요합니다. 참고: 팀 구성원이 작업표 시간이나 작업 상태를 기록하려면 먼저 관리자가 작업표나 작업 상태 또는 두 가지 모두를 설정해야 합니다.
작업 상태 업데이트	왼쪽 창에서 내 작업을 클릭합니다. 진행 열에 각 작업의 상태를 입력합니다. 조직의 요구 사항에 따라 다음 세 가지 방법 중 하나로 작업의 진행률을 입력해야 할 수 있습니다.. 하루 작업 시간(예: 1h 또는 5h) 해당 날짜까지의 작업 시간 또는 남은 작업 시간(예: 5일) 작업 완료율(예: 40%)

작업표 업데이트	왼쪽 창에서 내 작업표를 클릭합니다. 작업표 이름 열에서 원하는 보고 기간에 해당하는 만들려면 클릭하십시오.를 클릭한 다음 나타나는 화살표를 클릭합니다. 네 가지 옵션 중 하나를 클릭한 다음 저장을 클릭하여 나중에 제출할 수 있도록 시간 항목을 저장합니다. 또는 저장 후 제출을 클릭하여 시간을 바로 제출하거나 다시 계산을 클릭하여 저장하기 전에 시간 항목이 어떤 영향을 미치는지 확인할 수도 있습니다. 기본 설정으로 만들기 서버 관리자가 지정한 기본 설정을 사용하여 새 작업표를 만듭니다. 이러한 작업표에는 작업, 프로젝트, 프로젝트 이외 작업이 포함될 수 있습니다. 작업으로 만들기 자신에게 배정된 모든 작업을 사용하여 새 작업표를 만듭니다. 프로젝트로 만들기 자신에게 할당된 모든 프로젝트를 사용하여 새 작업표를 만듭니다. 자동 채우기 안 함 행이 없는 새 작업표를 만듭니다. 시간을 보고하려면 작업표에 수동으로 행을 추가해야 합니다.
작업 추가	왼쪽 창에서 내 작업을 클릭합니다. 새로 만들기를 클릭한 다음 작업을 클릭합니다. 작업에 대한 정보를 입력한 후 제출을 클릭하여 프로젝트 관리자에게 새 작업 또는 작업 배정 요청에 대해 알립니다. 참고: 프로젝트 및 요약 작업의 하위 작업 목록에 필요한 프로젝트 또는 요약 작업이 없거나 선택할 항목이 어느 것인지 잘 모르겠으면 관리자에게 문의하십시오.
휴가 보고	1단계: 왼쪽 창에서 내 작업표를 클릭합니다. 작업표 이름 열에서 휴가 시간을 보고할 작업표를 클릭합니다. 2단계: 작업표의 맨 위에서 보고하려는 휴무 시간의 종류를 선택합니다. 휴가 또는 기타 범주가 표시되지 않는 경우 행 추가를 클릭하여 범주를 추가합니다. 다시 계산을 클릭하여 총 시간을 확인합니다. 참고: 수정할 작업표가 표시되지 않으면 도구 모음 오른쪽에 있는 보기 목록을 사용하여 다른 기간의 작업표를 표시합니다.
팀 구성원이 전체 프로젝트에서 주요 날짜 또는 중요 시점을 파악하기 위해 자신에게 배정된 단일 프로젝트 또는 여러 프로젝트를 보려고 할 수도 있습니다.
프로젝트 보기	권한에 따라 여러 가지 수준의 프로젝트 정보를 볼 수 있습니다. 왼쪽 창에서 프로젝트 센터를 클릭합니다.프로젝트 센터 페이지에는 조직의 마스터 프로젝트를 비롯하여 게시된 모든 프로젝트의 목록이 표시됩니다. 보기 목록에서 원하는 정보가 있는 보기를 클릭합니다.
프로젝트 만들기	왼쪽 창에서 프로젝트 센터를 클릭합니다. 새로 만들기를 클릭하고 다음 중 하나를 클릭합니다. 제안 제안은 Enterprise 프로젝트가 되기 전에 조직의 승인을 받아야 하는 프로젝트 아이디어나 이니셔티브입니다. 작업 작업은 기업 이벤트 조정과 같은 소규모 프로젝트를 추적하고 관리할 수 있는 간단한 프로젝트입니다. 프로젝트 프로젝트는 Microsoft Office Project Server에서 체크 인/체크 아웃할 수 있으며 조직에서 적절한 권한이 있는 모든 사람이 볼 수 있습니다. Microsoft Office Project Professional에서 새 프로젝트를 만들어 저장하면 이 옵션을 선택할 때 저장한 프로젝트가 열립니다.
프로젝트에 문서 추가	팀 구성원이 Word 문서와 같은 문서를 진행 중인 프로젝트에 추가해야 하는 경우도 있습니다. 특히 프로젝트를 시작할 때 구현에 도움이 되는 문서를 추가하는 경우가 있습니다. 왼쪽 창에서 프로젝트 센터를 클릭합니다. 해당 작업 환경 사이트에 문서를 추가할 프로젝트를 선택하고 이동을 클릭한 다음 문서를 클릭합니다. 문서 라이브러리 페이지에서 프로젝트 문서를 클릭합니다. 참고: 프로젝트 작업 환경 사이트에 추가한 문서는 프로젝트 문제점, 위험성 및 작업에 연결할 수 있습니다. 문서를 추가하는 것 외에 토론 게시판과 관련 파일의 목록을 만들 수도 있습니다. 토론 게시판 및 관련 파일 목록을 만들려면 프로젝트를 선택하고 프로젝트 작업 환경을 클릭합니다. 참고: 일반적으로 프로젝트의 작업 환경 사이트는 프로젝트를 처음 게시할 때 자동으로 생성되지만 자동으로 생성되지 않을 경우 서버 관리자에게 프로젝트의 작업 환경 사이트를 만들도록 요청하십시오.
일반적으로 팀 구성원은 자신과 관련된 자원 정보만 볼 수 있습니다. 이러한 자원 정보는 자신의 현재 배정 상황과 작업량을 한눈에 파악할 수 있으므로 매우 유용합니다. 관리자가 특정 권한을 부여한 팀 구성원은 다른 팀 구성원의 자원 정보를 볼 수 있습니다. Project Web Access에서는 다양한 방법으로 자원 정보를 볼 수 있습니다. 즉, 자원의 부서와 전자 메일 주소 같은 기본 정보를 볼 수도 있고 자원의 다른 프로젝트 작업량에 근거한 새 프로젝트에 사용 가능한 시간 등의 복잡한 정보를 볼 수도 있습니다.
자원 정보 보기	왼쪽 창에서 자원 센터를 클릭합니다. 정보를 보려는 자원을 선택하거나 보기를 클릭하여 자원 종류를 선택합니다. 작업을 클릭한 후 다음 중 하나를 클릭합니다. 배정 보기 모든 프로젝트에서 선택한 자원이 배정된 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 사용 가능한 시간 보기 모든 프로젝트에 대해 자원의 사용 가능 시간이 그래픽으로 표시됩니다. 보기를 필터링하여 다음과 같이 특정 작업 유형만 보려면 보기를 클릭합니다. 자원별 배정 작업 시간 먼저 자원을 기준으로 그룹화한 다음 자원이 배정된 프로젝트를 기준으로 다시 그룹화한 배정 작업 시간을 확인하려면 이 보기를 사용합니다. 프로젝트별 배정 작업 시간 자원이 배정된 프로젝트를 기준으로 그룹화한 배정 작업 시간을 확인하려면 이 보기를 사용합니다. 남은 사용 가능 시간 특정 기간 내에서 자원을 작업에 사용할 수 있는 시간을 확인하려면 이 보기를 사용합니다. 작업 시간 자원에 배정된 작업량을 확인하려면 이 보기를 사용합니다.
이외에도 Project Web Access 사용 방법을 배울 수 있는 리소스가 많습니다.
역할 지침	Project Web Access 사용 방법에 대해 자세히 알아보려면 역할 지침을 활용하십시오. 조직에서의 역할과 할당된 보안 권한에 따라 여러 가지 기능에 액세스할 수 있습니다.
프로젝트 로드맵	Project 2007을 최대한 활용하고 일반적으로 인정되는 프로젝트 관리 방법론의 표준과 관행에 따라 프로젝트 목표를 쉽게 달성하려면 프로젝트 로드맵을 활용하십시오.
커뮤니티에 질문하기	궁금한 점이 있으면 커뮤니티에 물어보십시오. 토론 그룹에 질문을 제기하거나 Project 블로그를 읽거나 기타 커뮤니티 자원을 사용하여 다른 Project 사용자의 방대한 지식을 활용할 수 있습니다.